附件

2021年城市园林绿化投资和建设计划表

填报县市区：武乡县

| 序 号 | 园林绿化建设项目名称 | 建设性质（新建/续建） | 建设 地点 | 开工（计划）时间 | 竣工 时间 | 计划总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 建设规模及内容（平方米） | 是否在开发区内 | 是否拟采用PPP模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太焦高铁武乡站站前广场项目 （二期） | 新建 | 丰州镇西城村 | 2021.4 | 2021.11 | 1900 | 0 | 1900 | 道路、景观小品、绿化种植23148㎡ | 否 | 是 |
| 2 | 太焦高铁武乡连接线项目（绿化） | 新建 | 高铁连接线县城至武乡站及其两侧山体 | 2021.4 | 2021.10 | 1000 | 0 | 1000 | 中央隔离带绿化及两侧山体绿化88350㎡、 | 否 | 否 |
| 3 | 舒香门邸北侧 绿地项目 | 新建 | 和平三路、上城路交叉口东南 | 2021.4 | 2021.11 | 400 | 0 | 400 | 绿化种植、健身场地铺装 8000㎡ | 否 | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3300 |  | 3300 | 119498 |  |  |

备注：项目范围包括重点镇、中心村